连云港市地下文物保护办法

（草案）

第一条  为了加强地下文物的保护和管理，促进文物保护和城市建设协调发展，根据《中华人民共和国文物保护法》、《江苏省文物保护条例》等法律、法规，结合本市实际，制定本办法。

第二条  本市行政区域内地下文物的保护、利用和管理适用本办法。

本办法所称地下文物，是指本市行政区域内地下（含水下）具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬以及其他地下文化遗存。

第三条  地下文物属于国家所有。一切机关、组织和个人都有保护地下文物的义务。
　　鼓励企业事业单位、社会组织和公民个人依法参与本市地下文物保护工作。

第四条  市、县（区）人民政府负责本行政区域内的地下文物保护工作。

市、县（区）人民政府承担文物保护工作的部门（以下简称文物行政部门）对本行政区域内的地下文物保护工作实施监督管理。

发展改革、资源规划、住房和城乡建设、水利、交通、财政、公安等有关部门，在各自职责范围内依法做好地下文物保护工作。

文化广电和旅游、教育、科技、新闻出版等部门和单位，应当进行地下文物保护宣传教育，营造保护地下文物的良好社会氛围。

乡（镇）人民政府、街道办事处在县（区）文物行政部门指导下具体负责本行政区域内的地下文物保护工作。

第五条  市、县（区）人民政府文物行政部门应当根据本地区的历史沿革以及地下文物分布状况，对地下文物埋藏情况进行普查，经勘查核实后，划定本行政区域内地下文物埋藏区，报同级人民政府核定批准后对社会公布，纳入国土空间规划。

第六条  在本市行政范围内，下列区域为地下文物重点保护区：

（一）藤花落遗址区；

（二）尹湾汉墓遗址区；

（三）大伊山石棺墓遗址区；

（四）曲阳城遗址区；

（五）市、县（区）人民政府核定公布的地下文物埋藏区。

（六）其他经市人民政府批准公布的地下文物重点保护区域。

文物行政部门会同发展改革、资源规划、住房和城乡建设等行政部门编制本行政区域内地下文物重点保护区保护方案，报同级人民政府批准后向社会公布，纳入国土空间规划。

第七条  地下文物重点保护区内不得进行与文物保护无关的建设工程或者爆破、钻探、挖掘、取土等作业。

因特殊情况需要在地下文物重点保护区内进行建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须征得文物行政部门同意，依法申请考古调查、勘探，保证工程区域内文物保护单位的安全。

第八条  建设项目用地有下列情形之一的，应当进行考古调查、勘探：

- 在地下文物重点保护区内的；

（二）地下文物重点保护区外，建设项目占地面积五万平方米以上的；

（三）法律、法规、规章规定的其他情形。

地下文物重点保护区外，建设项目总占地面积五万平方米以下的建设工程项目，建设单位可以申请文物行政部门进行考古调查、勘探。

第九条  对本办法第八条第一款规定的区域内既有地下管线、道路、广场、绿地等建设工程进行改造，经县（区）文物行政部门确认施工不超过原有区域和深度的，可以不进行考古调查、勘探。

不进行考古调查、勘探的，建设、施工单位应当制定地下文物保护预案并报县（区）文物行政部门备案。

第十条  符合本办法第八条第一款规定的建设工程，资源规划部门在作出项目选址意见书或规划条件后，应及时通知同级文物行政部门，涉及土地使用权出让的，在相关手续报批前，应当征求同级文物行政部门的意见。

建设单位应当在建设项目施工前依照法定程序报请文物行政部门组织考古调查、勘探。

第十一条  符合本办法第八条规定的土地储备开发项目，承担土地储备任务的单位应当依法报请文物行政部门组织考古发掘单位进行考古调查、勘探，提前做好建设用地考古调查、勘探、发掘工作。以出让方式供应的，将考古调查、勘探、发掘所需经费纳入土地出让成本；以划拨方式供应土地的，所需经费由用地单位承担。

第十二条  申请考古调查、勘探的建设项目用地应当符合下列条件：

（一）具备明确的考古调查、勘探区域的边界桩点；

（二）无硬化地面、建筑垃圾或者应当拆除而未拆除的建（构）筑物；

（三）无妨碍考古调查、勘探工作的权属纠纷；

（四）清晰标识地下管线设施的具体位置；

（五）法律、法规规定的其他条件。

建设项目用地涉及河道、堤防、水库、铁路、道路、电力、通讯等重要基础设施的，建设单位应当报请相关部门批准或者征求相关部门意见，并提前做好安全防护措施。

第十三条  因进行基本建设和生产建设需要的考古调查、勘探、发掘，所需费用由建设单位列入单位建设工程预算，并按照国家有关规定依法支付。

未申请考古调查、勘探，在施工过程中发现地下文物的，抢救性发掘费用由建设单位承担。

第十四条  考古调查、勘探单位自进场之日起，占地面积在五万平方米以内的，应当在三十日内完成考古调查、勘探；占地面积超过五万平方米，不超过十五万平方米的，应当在六十日内完成考古调查、勘探；占地面积超过十五万平方米的，考古调查、勘探期限相应延长。

考古调查、勘探工作结束后十个工作日内，考古发掘单位应当将考古调查、勘探报告提交批准考古调查、勘探的文物行政部门。

第十五条  已经完成考古调查、勘探的区域，工程建设时，不再重复进行考古调查、勘探。

经文物行政部门确认无需开展地下文物保护、考古发掘的，资源规划、城乡建设等行政部门应当依法办理建设工程项目相关手续。

第十六条  考古调查、勘探中发现文物的，依法报请文物行政部门组织考古发掘，或者制定文物保护方案，采取保护措施。
　　第十七条  考古发掘中发现具有重大历史、艺术、科学价值的古遗址、古墓葬，需要实施原址保护的，由市文物行政部门依照法定程序报请实施原址保护。

实施原址保护的，由资源规划、城乡建设、文物行政部门会同其他有关部门研究调整建设工程设计方案或者另行选址。

原址保护的地下不可移动文物适合对外展示的，可以采取博物馆、遗址公园等形式展示；暂时不适合对外展示的，应当采取原址填埋、地面绿化或者设置标志标识等形式予以保护。

第十八条  地下不可移动文物因特殊情况无法实施原址保护，需要迁移异地保护的，由市文物行政部门依照法定程序报请实施异地保护。

地下不可移动文物迁移异地保护的，应当按照就近原则，选取便于开放展示的公共空间作为新址，并在原址设置永久碑记。

第十九条  任何单位和个人在建设工程或生产活动中发现地下文物的，应当立即停止施工、保护现场，并及时报告所在地文物行政部门。监理单位在监理过程中，发现施工单位未依法保护地下文物继续施工的，应当及时制止并报告所在地文物行政部门。文物行政部门接到报告后，应当在12小时内到达现场，并在三日内提出处理意见。

需要进行抢救性考古发掘的，在考古发掘结束前，不得擅自在考古发掘区域内继续施工或者进行生产活动。施工单位、生产单位应当协助保护考古发掘现场，建设单位应当予以配合，公安机关应当做好现场安全保卫工作。

任何单位和个人不得阻挠文物行政部门和考古发掘单位进行考古调查、勘探和发掘活动。

第二十条  文物行政部门有权对本行政区域内建设工程施工现场的地下文物保护工作进行监督检查，建设单位、施工单位应当配合文物行政部门的监督检查工作。
　　文物行政部门应当依照相关规定定期组织对地下文物重点保护区进行巡查。

第二十一条  鼓励社会力量参与地下文物保护工程、技术保护、文物监控监测、检查巡查、安全保卫等工作，并通过政府购买服务方式引入第三方社会服务，提高本市地下文物保护水平。

任何单位和个人都有权检举、控告和制止破坏地下文物的行为。

第二十二条  公民、法人和其他组织因依法采取地下文物保护措施或者配合相关部门进行地下文物保护造成损失的，市、县（区）人民政府应当予以合理补偿。

第二十三条  对在地下文物保护工作中有下列情形之一的单位或者个人，市、县（区）人民政府应当给予表彰或者奖励：

（一）及时报告并提供地下文物线索，并经文物行政部门核查属实的；

（二）制止或举报破坏地下文物行为的；

（三）在地下文物考古发掘工作中做出突出成绩的；

（四）协助追缴流失的出土文物，成绩显著的；

（五）其他为保护地下文物做出重大贡献的情形。

补偿和表彰奖励办法由市财政、文物行政部门协商制定，报市人民政府批准后实施。

第二十四条  违反本办法第八条之规定，未经考古调查、勘探进行工程建设的，由文物行政部门责令改正；造成严重后果的，处五万元以上五十万元以下罚款。

第二十五条  违反本办法第九条第二款之规定，未制定地下文物保护预案，未采取保护措施，造成地下文物损毁的，依法承担民事责任，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法追究行政责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十六条  违反本办法第十八条第一款、第二款之规定，发现地下文物后继续施工、不保护现场，或者在考古发掘结束前擅自在考古发掘区域内继续施工、进行其他生产活动的，文物行政部门应当予以制止，限期采取补救措施；造成严重后果的，处五万元以上五十万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

违反本办法第十八条第一款之规定，监理部门未及时制止并报告文物行政部门，造成严重后果的，处一万元以上三万元以下罚款。

第二十七条  违反本办法第十八条第三款之规定，阻挠考古调查、勘探、发掘活动的正常进行，违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
　　第二十八条  承担文物保护职责的工作人员违反本办法规定，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法追究行政责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十九条  本办法自  年  月  日起施行。